Bước 1, 2 - Tạo Board và 5 List

| Nội dung | Thiết lập |
| --- | --- |
| Bước 1: Board | GoMart - Scrum Board, quyền riêng tư Private |
| Bước 2: 5 List (trái sang phải) | Product Backlog → Sprint Backlog → In Progress → In Review → Done |

Bước 3, 4 - Thứ tự ưu tiên và Label của 6 Card

| Thứ tự | Card | Giá trị | Label màu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Gio hang va dat don di cho | Rất cao | Đỏ |
| 2 | Chon sieu thi trong ban kinh 3km | Cao | Đỏ |
| 3 | Thanh toan bang the ATM noi dia | Cao | Đỏ |
| 4 | Dang nhap bang Google | Trung bình | Vàng |
| 5 | Chat voi nguoi di cho ho | Thấp | Xanh lá |
| 6 | Danh gia nguoi di cho ho | Thấp | Xanh lá |

Bước 5 - Mời thành viên

| Thành viên | Thiết lập |
| --- | --- |
| Thành viên 1 | dev_backend (mời qua Share) |
| Thành viên 2 | qa_tester (mời qua Share) |

Bước 6 - Card "Gio hang va dat don di cho"

| Nội dung | Thiết lập |
| --- | --- |
| Card | Gio hang va dat don di cho |
| Checklist | Cong viec chi tiet: Thiet ke UI gio hang, Code API tao don, Test luong dat don |
| Member | dev_backend |
| Due date | Cuối Sprint 1 (2 tuần), nhắc nhở 1 ngày trước hạn |

Bước 7 - Luồng di chuyển của Card

| Cột của Card | Checklist Cong viec chi tiet |
| --- | --- |
| Sprint Backlog | 0/3 (chưa làm mục nào) |
| In Progress | Làm việc và tích 2 mục: Thiet ke UI gio hang, Code API tao don (2/3) |
| In Review | 2/3, đang chờ kiểm tra |
| Done | Tích nốt mục Test luong dat don (3/3) rồi mới kéo sang Done |

Đối chiếu bảng kiểm

| Kiểm tra | Kết quả mong đợi |
| --- | --- |
| Cấu trúc | Board có đúng 5 List, đúng tên và đúng thứ tự |
| Thứ tự ưu tiên | Card số 1 là Gio hang va dat don di cho (ưu tiên theo giá trị, không theo thứ tự kỹ thuật) |
| Luồng vận hành | Card ở Done hiển thị checklist 3/3 |
| Phân công | Card đã rời Product Backlog có 1 Member và 1 Due date |
| Phạm vi Sprint | Sprint 1 chỉ kéo 1 Card; Product Backlog còn đúng 5 Card |